# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту «Капитальный ремонт кладбища «Банная гора» (новое)

|  | Наименование объекта |  | Капитальный ремонт кладбища «Банная гора» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная цель и задачи разработки проекта |  | 2.1. Основная цель разработки проектной и рабочей документации состоит в оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при капитальном ремонте элементов благоустройства кладбища «Банная гора». Обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, а так же для обеспечения беспрепятственного проезда по территории кладбища «Банная гора». 2.3. Подготовленная, в соответствии действующими нормативами, проектная документация должна быть экономически эффективной и соответствовать критериям, установленным постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации». 2.4. Работы по подготовке проектной и рабочей документации, результатов инженерных изысканий выполнить в соответствии с заданием, условиями муниципального контракта, требований нормативных документов, государственных стандартов, СНиПов, действующих на дату завершения работ. |
|  | Границы проектных работ |  | Территория кладбища «Банная гора» |
|  | Месторасположение объекта |  | Орджоникидзевский район города Перми |
|  | Основание для проектирования и разработки документации по планировке территории |  | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 922 «Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»; 5.2. Настоящее техническое задание. |
|  | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная документация Рабочая документация |
|  | Основные этапы работ |  | Инженерные изыскания Проектная документация Рабочая документация Экспертиза достоверности определения сметной стоимости |
| 9. | Перечень основных работ |  | 9.1. Перед началом выполнения работ: 9.1.1. Провести обследование участка проектирования, уточнить объемы, необходимые к выполнению работ; 9.1.1. Составить и представить Заказчику график проектных работ в диаграмме Ганта или эквиваленте. 9.2. Инженерные изыскания 9.2.1. Произвести комплексные изыскания (инженерно-геодезические в масштабе, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические (при необходимости) и иные) в объеме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений и прохождения экспертизы. 9.2.2. Особые требования к инженерно-геодезическим изысканиям: - на топографическом плане масштаба 1:500 указать все инженерные коммуникации, попадающие в зону объекта проектирования с указанием их балансодержателей. - топографический план масштаба 1:500 согласовать с владельцами (балансодержателями) данных инженерных коммуникаций. Производство топографо-геодезических работ необходимо зарегистрировать в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми, выполненные работы сдать в департамент, получить отметку о нанесении на дежурный план города. - система координат и высот – г. Перми, получить отметку о нанесении на дежурный план города Перми. 9.2.3. В случае выявления в процессе изысканий экономической нецелесообразности проведения строительно-монтажных работ по объекту или необходимости дополнительных специальных обследований, исполнитель должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы. 10.3 Сбор исходных данных, технических условий и согласования. Сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами, владельцами (балансодержателями) инженерных коммуникаций и сооружений осуществляется Подрядчиком самостоятельно и за счёт собственных средств, без дополнительной оплаты; Проектная организация осуществляет все необходимые согласования; Заказчик оказывает Подрядчику содействие в сборе информации, согласовании проекта и представляет данные, имеющиеся у Заказчика; Провести экспертизу технических условий, выданных владельцами инженерных коммуникаций с выдачей отчёта и рекомендаций по их реализации. Сбор информации о наличии инженерных коммуникаций в границах участка проектирования и их техническом состоянии. Определить перечень балансодержателей объектов с указанием реквизитов правоустанавливающих документов на собственность; Выполнить сбор сведений о смежных участках. Документация должна быть согласована с землепользователями, по территории которых прокладываются сети инженерно-технического обеспечения и с иными органами и организациями, необходимость согласования с которыми возникает в процессе исполнения контракта. А так же согласование с собственниками (балансодержателями) инженерных сетей и коммуникаций, в охранной зоне которых располагаются объект проектирования. При работе с исходными данными, содержащими конфиденциальную информацию, Исполнитель должен руководствоваться Положением о порядке обращения со сведениями конфиденциального характера утвержденным постановлением администрации города Перми от 22.08.2007 № 347, в том числе иметь необходимые допуски к работе с конфиденциальной (секретной) информацией. Разработка проектной и рабочей документации. Выполнить проектную и рабочую документацию (в одну стадию) одновременно (далее по тексту «проект») по объекту согласно действующим строительным нормам и правилам, на актуальной топографической основе масштаба 1:500 с учётом сложившейся ситуации на местности, местных климатических условий и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации; В проекте предусмотреть капитальный ремонт проезда по территории кладбища «Банная гора». Тип покрытия (дорожную одежду) проезда обосновать проектом исходя из инженерных изысканий и эксплуатационных показателей, согласовать с заказчиком. Подготовка презентации и представление проектных предложений Заказчику. Презентационные материалы должны включать перспективный вид объекта (3D-визуализация); рассмотрение Заказчиком варианта проектного решения; согласование выбранного проектного решения с заинтересованными лицами, службами. В проекте предусмотреть: капитальный ремонт проезда, как элемента благоустройства кладбища «Банная гора»; разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей по согласованию с Заказчиком; проектом предусмотреть мероприятия по отводу ливневых и талых вод; рекомендации по содержанию объекта в период эксплуатации с указанием объёмов и перечня мероприятий. Указать критерии, контролируемые в период эксплуатации объекта; при проведении земляных работ обратную засыпку выполнять малосжимаемыми грунтами по согласованию с Заказчиком. Восстановление нарушенного благоустройства выполнять в соответствии с требованиями решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми"; мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения в условиях градостроительного пространства города, в том числе тактильные средства информирования; минимизировать перенос (переустройство) существующих инженерных коммуникаций; при примыкании к смежным территориям учесть высотные отметки; предусмотреть санитарную прочистку (вырубку) зелёных насаждений, при необходимости составить акт сноса зелёных насаждений, согласованный в установленном порядке с управлением по экологии и природопользованию, управлением внешнего благоустройства администрации г.Перми и администрацией района; установку ограждений и направляющих устройств, соответствующих требованиям ГОСТ. Ограждения декоративные, индивидуальные (установка при необходимости); определить перечень, состав и балансодержателей объектов, подлежащих переустройству или сносу и при этом не имеющих разрешительных документов на размещение в зоне размещения объекта или имеющих временные разрешения. Проектные мероприятия по указанным объектам уточнить с Заказчиком и с соответствующими контролирующими органами; составить ведомость дефектов по основным инженерно-техническим элементам, попадающим в зону проектирования, с указанием рекомендации по устранению; продолжительность строительства принять на основании «Проекта организации строительства». В проекте организации строительства представить график производства работ. Выделить раздел «Подготовительные работы»; раздел «Проект организации строительства» должен предусматривать оптимальную технологию производства работ, исходя из максимального снижения материальных и трудовых затрат; разработать рациональную схему поставки строительных материалов и конструкций. Транспортную схему согласовать с Заказчиком; по возможности, использовать материалы и конструкции, производимые на территории Пермского края; согласовать с Заказчиком материалы и конструкции, применяемые в проекте, оформить «Карточку согласования материалов и конструкций»; принципиальную схему организации движения на время строительства предоставить в разделе «Проект организации строительства» и согласовать на рабочей группе в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми; в разделе «Проект организации строительства» указать критерии, обязательные для осуществления контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ; разработка проектной документации капитального ремонта объекта в составе, соответствующем требованиям Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 12.4.6.22. согласование проекта с заинтересованными физическими и юридическими лицами. Разработка сметной документации. Определение стоимости строительных работ выполнить ресурсным методом с применением сметных нормативов, методик внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен на строительные ресурсы, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. Расчет стоимости работ выполнить в текущих ценах на момент сдачи документации в орган государственной экспертизы и в соответствии с «Методикой применения сметных норм» (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации №1028/пр от 29.12.2016 г.) . До ввода в действие федеральной государственной информационной системе, стоимость строительных работ определить в текущих ценах с применением «Методических рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр). Расчеты выполнить с применением сметных нормативов и индексов изменения сметной стоимости строительства, публикуемых Минстроем России и включенных в федеральный реестр сметных нормативов. Сметные расчеты составить с использованием программного комплекса «Гранд-смета». При определении стоимости учесть (при необходимости): - затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям; - затраты по договорам компенсации переустройства инженерных сетей и коммуникаций; - затраты на компенсационные выплаты за снос строений и сооружений (при обосновании); - затраты на контрольные геодезические съёмки на переустройство коммуникаций (при необходимости); - затраты на отключение (пуск) инженерных коммуникаций; - затраты на выполнение замеров шумозагрязнения в жилых помещениях до начала выполнения строительно-монтажных работ и после (при обосновании); - проведение авторского надзора; - затраты на составление технического плана для ввода объекта в эксплуатацию. Экспертиза. Сметная документация подлежит экспертизе достоверности сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подрядчик осуществляет сопровождение процедуры проведения экспертизы без дополнительной оплаты. В случае получения отрицательного заключения экспертизы, Подрядчик за свой направляет документацию на повторную экспертизу. |
| 12. | Требования к передаваемым результатам работ |  | По результатам работ Подрядчик передаёт Заказчику: результаты инженерных изысканий, оформленные и согласованные в соответствии с действующим законодательством в виде отчётов отдельными томами; проектную и рабочую документацию оформленную в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”. Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями данного задания; 12.4. положительное, либо отрицательное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости; 12.5. подготовить подробную ведомость объемов работ по всем разделам проекта (с наименованиями применяемых материалов); представить презентационные материалы; в разделе проект полосы отвода представить схему планировочной организации земельного участка с указанием границ земельного участка, проектных решений (в границах земельного участка), красных линий, инженерных коммуникаций; отдельным томом представить технические условия и материалы по согласованию проекта; приложить ведомость подсчета объемов земляных работ; при ссылке в разрабатываемом проекте на типовые проекты включать их в состав проекта; комплект проектно-сметной документации передать Заказчику: - для согласования и выдачи замечаний на бумажном носителе в 1-м экземпляре в переплетенном виде; - после прохождения экспертизы на бумажном носителе в 5 экземплярах в переплетенном виде; 12.12. электронную версию проекта выполнить в полном соответствии с бумажной версией по принципу: - Каталог - «Наименование объекта» электронная версия проекта в формате «*.pdf» с разбивкой по составу проекта и содержанию томов; - Каталог - «Наименование объекта» - электронная версия проекта в формате «*.doc», «*.xls», «*.dwg» с разбивкой по составу проекта и содержанию томов; - Папка «Сметная документация» - файлы сметной документации «*.xls», и «*.gsf». 12.13. Все папки и файлы должны иметь наименование, соответствующее их содержанию. В связи с тем, что путь к файлу складывается из большого количества символов, допускается сокращение в наименовании томов, разделов, файлов, позволяющее читать и открывать файл в необходимой программе. Вся документация (тома) должны иметь наименование и оглавление с содержанием тома, с соответствующими титульными листами. Копии документов приложить в отсканированном виде. Электронную версию разрабатываемой документации передать Заказчику на CD или DVD дисках, с указанием объекта проектирования. Материалы по выполненным работам передаются Заказчику с сопроводительным письмом. Конфиденциальные материалы по выполненным работам передаются в установленном порядке. По представленным материалам работ Заказчик готовит заключение о соответствии разработанной документации требованиям Градостроительного законодательства и настоящему Техническому заданию. |
| 13. | Прочие требования: |  | 13.1. Разработать комплект документации для проведения торгов на выполнение строительно-монтажных работ: - краткая пояснительная записка; - подготовить проект технического задания на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта; - комплект конкурсной документации; - ведомость объемов работ и обоснование начальной максимальной цены; - календарный график производства работ на выполнение строительно-монтажных работ. 13.2. Выполнить разработку презентационного материала на объект; 13.3. Проектная организация без дополнительной оплаты: - выполняет сбор исходных данных для проектирования; - участвует при рассмотрении проекта Заказчиком; - участвует при рассмотрении сметной документации в государственной экспертизе; - согласовывает выбор трасс инженерных сетей и размещение объекта с правообладателями земельных участков и прочими заинтересованными лицами; - согласовывает проектную и рабочую документации; - представляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика; - вносит изменения в документацию по результатам рассмотрения Заказчика, замечаниям экспертизы и эксплуатирующих организаций изменения и дополнения, не противоречащие настоящему заданию; - при необходимости участвует в приёмочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию. |
| 14. | Порядок (последовательность) выполнения работ |  | 14.1. Выполнение изысканий, передача Заказчику – не позднее 07 мая 2018 года; 14.2. Заключение договора на проведение экспертизы достоверности сметной стоимости – не позднее 21 мая 2018 года; 14.3. Представление Заказчику полного комплекта документации с учётом положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости – не позднее 31 июля 2018 года. |